# Proyecto MarTech — Proyecto ATLAS

# Marco Metodológico Ágil (Scrum) · Documento de Gestión Técnica

## Información del Documento

| Parámetro | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de datos (MarTech) |
| Documento | Marco Metodológico Ágil (Scrum) |
| Equipo Scrum | Rodrigo Urbina (Scrum Master)Jaime Vergara (Product Owner)Jean Carlos Pontigo (Data/Dev) |
| Repositorio | JeanPontigo/Martech |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de vigencia | Octubre 2026 |
| Estado | Documento formal de gestión técnica |

Contenido

Marco Metodológico Ágil (Scrum) · Documento de Gestión Técnica	1

Información del Documento	1

2. Justificación	3

3. Roles	3

4. Eventos y cadencia	3

5. Artefactos	4

## 2. Justificación

- Requisitos evolutivos: al inicio no se conocía el detalle de las APIs de cada tenant (Magento con customizaciones distintas en PF, Carozzi y Ariztía, más Mailup y GA4). Un plan en cascada habría exigido congelar requisitos imposibles de conocer; Scrum permitió descubrir la complejidad por iteraciones y ajustar el diseño (ej. el overlay de status de Ariztía surgió de un hallazgo en un sprint, no del análisis inicial).

- Entrega temprana de valor: cada sprint dejaba un incremento funcional (primero Bronze de un tenant, luego silver, luego gold), de modo que el avance era verificable por el docente y el equipo desde las primeras semanas, en lugar de un "big bang" al final.

- Riesgo técnico alto: la migración MySQL → BigQuery + dbt implicaba tecnologías nuevas para el equipo. Los sprints cortos acotaron el riesgo: si una decisión (ej. estrategia incremental) fallaba, se detectaba en días, no en meses.

- Equipo pequeño (3 personas): Scrum funciona bien con equipos de 3–9; la comunicación diaria informal sustituyó burocracia innecesaria.

- Necesidad de retrospectiva: el proyecto tuvo incidentes reales (bloqueo de Cloudflare a Cloud Run,. env en Docker, Cloud Function poco confiable); las retrospectivas dieron el espacio para convertirlos en mejoras de proceso.

## 3. Roles

| Rol Scrum | Responsable | Función en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Jaime Vergara | Prioriza el backlog según valor para Martech; valida cada incremento |
| Scrum Master | Rodrigo Urbina | Facilita ceremonias, remueve bloqueos (accesos GCP, APIs) |
| Development Team | Los 3 integrantes | Extracción (pipelines), modelado (dbt), documentación y QA |

## 4. Eventos y cadencia

| Evento | Cadencia | Propósito en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Cada 2 semanas | Seleccionar historias del Product Backlog (ej. "Bronze de Carozzi") |
| Daily standup | Diario (breve) | Sincronizar avances y bloqueos entre los 3 |
| Sprint Review | Fin de sprint | Demostrar el incremento (ej. modelos silver corriendo en BigQuery) |
| Retrospective | Fin de sprint | Mejorar proceso |

## 5. Artefactos

- Product Vision: plataforma de datos escalable y auditable para Martech (ver docs/alcance-mvp.md).

- Product Backlog: épicas por capa (extracción Bronze → staging → silver → gold → dashboards), priorizadas por dependencia técnica.

- Sprint Backlog: tareas del sprint en curso con responsable.

- Definition of Done: el incremento se considera terminado cuando: código en main, dbt compile sin errores, datos validados contra la fuente y documentado en este repo.