# Alcance del MVP — Proyecto MarTech (ATLAS)

Información del Proyecto

| Parámetro | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | Plataforma de datos(MarTech) |
| Documento | Alcance-mvp |
| Equipo Scrum | Rodrigo Urbina (Scrum Master) · Jaime Vergara (Product Owner) · Jean Carlos Pontigo (Data/Dev) |
| Repositorio | JeanPontigo/Martech (rama main) |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de vigencia | Octubre 2026 |

Contenido

Alcance del MVP — Proyecto MarTech (ATLAS)	1

1. Objetivo del MVP	3

2. Alcance incluido	4

3. Fuera del alcance del MVP (fases futuras)	4

4. Criterios de éxito del MVP	4

## 1. Objetivo del MVP

Demostrar que la migración de los ETL legacy (Python → MySQL local) a una plataforma GCP es viable, entregando un pipeline diario funcional extremo a extremo para los 3 tenants (PF, Carozzi, Ariztía) con datos de e-commerce modelados hasta la capa Gold y dashboards consumibles.

## 2. Alcance incluido

- Extracción: 3 extractores contenerizados (Cloud Run Jobs), uno por tenant, contra Magento REST API con paginación, reintentos y watermarks delta (pipeline_state).

- Bronze: ingesta append-only a bronze.ecommerce (+ bronze.email_mailup para PF) y tablas operacionales pipeline_state / pipeline_logs.

- Orquestación mínima viable: Cloud Scheduler (04:00 America/Santiago) → Pub/Sub (un tópico por tenant) → Cloud Function que dispara dbt Cloud.

- Transformación dbt (martech_atlas):

- Staging: 16 vistas de normalización por tenant.

- Silver: dimensiones (dim_client, dim_company, dim_product, dim_category, dim_product_category) y hechos (fact_orders, fact_order_items, fact_email, fact_web_events) incrementales con tenant_id.

- Gold: 17 tablas de negocio (KPIs diarios, customer_360 con RFM, performance de productos/categorías/campañas, sesiones web).

- Gobernanza y seguridad: IAM con cuentas de servicio (saccount) por tenant bajo mínimo privilegio, Row Level Security (RLS) por tenant_id en BigQuery, y Dynamic Data Masking (DDM) sobre PII (RUT, email, teléfono) con rol Masked Reader — implementado y validado con pruebas de aislamiento entre tenants.

- Calidad y CI/CD: pruebas automatizadas dbt (unique, not_null) y pipeline CI/CD en GitHub (martechanalytics) con validación de Pull Requests y despliegue automático de modelos — implementado.

- Fuentes integradas: Magento (3 tenants), Mailup (PF), GA4 export nativo (PF); extracción de campañas de email marketing desde las plataformas de cada tenant (métricas de envío y apertura, PB15).

- Consumo: dashboards en Looker Studio sobre la capa Gold.

- Gobernanza multi-tenant: incorporación de nuevos clientes reutilizando la arquitectura existente sin comprometer el aislamiento (PB17); recuperación del historial completo de datos por tenant para análisis de tendencias (PB18); contraste de volúmenes cargados contra la fuente de origen (PB19).
Documentación y operación: README completo, manual técnico, plan de pruebas y este alcance.

## 3. Fuera del alcance del MVP (fases futuras)

- Migración total de secretos a Secret Manager (hoy parcialmente en variables de entorno).

- Extracción de Fidelizador (pendiente de integración).

- Alertas automáticas de anomalías en la ingesta — en validación (trazabilidad de volumen y linaje dbt ya implementados; falta la notificación automática).

- API externa para que el Cliente de MarTech consuma métricas procesadas (PB08) — en proceso, prioridad baja, no bloqueante para el cierre del MVP.

## 4. Criterios de éxito del MVP

- Los 3 extractores corren diariamente sin intervención manual.

- dbt run completo (staging → silver → gold) termina en verde.

- Los KPIs de kpi_orders_daily cuadran con Magento en muestra de 3 días.

- Dashboards disponibles antes de las 07:00 con datos del día anterior.

- Cero secretos versionados en el repositorio.