|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo?

Respuesta: Sí, hemos cumplido las actividades en los tiempos definidos. Hasta ahora llevamos 107 de los 146 story points (PB01 a PB19) completados, 16 en proceso y 23 en validación, y la presentación del 13 de octubre nos salió bien. Lo que nos ayudó fue tener las tareas bien repartidas, revisar todo en el repositorio antes de subirlo y que el pipeline diario funciona estable, así trabajamos con datos reales. Lo que nos costó fueron los horarios de cada uno (yo estoy en la práctica de 8:30 a 17:30 más el viaje), revisar la atribución de los commits y las diferencias que encontramos entre los diagramas y el código, como el horario del pipeline que aparecía distinto en dos partes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT?

Respuesta: Las enfrentamos revisando el repositorio commit por commit y reasignando las correcciones a quien correspondía: Rodrigo está confirmando sus commits, Jaime está corrigiendo el bloque de GA4/email/métricas, y los diagramas de secuencia y clases los corregimos y re-subimos el 12 de octubre. Cuando encontramos el token expuesto en el repositorio lo declaramos como riesgo en el informe en vez de esconderlo. Para lo que viene, vamos a revisar el código y los diagramas juntos antes de la entrega final y documentar las configuraciones de seguridad de la consola de GCP (DDM y RLS), porque no están en el repositorio.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo?

Respuesta: Yo me he encargado de la documentación y del control de los archivos: el Informe General con los 10 diagramas, la revisión del repositorio completo y subir los cambios por archivo con su diff real. Creo que lo hice con cuidado, usando solo datos reales. Lo que puedo mejorar es organizar mejor mi tiempo entre la práctica y el proyecto, y haber pedido la revisión cruzada de los commits desde antes.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares?

Respuesta: Nos quedan tres dudas: si el alcance de PB17 (incorporar nuevos clientes) va más allá de los 3 tenants actuales, cómo respaldar en el informe las configuraciones de seguridad que solo están en la consola de GCP (DDM y RLS), y si el plan de 1104 HH se cumple con el cierre del 02/11/26. Al docente le preguntaría: ¿qué evidencia espera que presentemos para las configuraciones que no están en el repositorio?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo?

Respuesta: La distribución actual funciona bien y no la cambiaríamos: Rodrigo lleva la auditoría de atribución y el ETL, Jaime el bloque de GA4/email/métricas, y yo la documentación e informes. Cada uno revisa lo del otro. Las actividades nuevas serían las de cierre: juntar la evidencia de las configuraciones de consola, validar los 23 story points que están en validación y terminar el Informe Final.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar?

Respuesta: Trabajamos bien como grupo. Lo positivo es que nos comunicamos directo y nos avisamos los problemas sin taparlos, y cuando hay que corregir lo hacemos rápido. Lo que debemos mejorar es haber cuidado la atribución de los commits desde el principio y mantener los diagramas y el código sincronizados siempre.